PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 2]

| Họ và tên | Nguyễn Minh Trung | Mã sinh viên | N25DTCN064 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 02 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De02.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực kỹ thuật viên | Quản lý kỹ thuật viên và linh kiện | US-01 | Là quản lý, tôi muốn xây dựng hệ thống quản lý kỹ thuật viên và linh kiện, để kiểm soát, lịch sử sửa chữa của kỹ thuật viên và chất lượng của từng linh kiện |
| Quản lý vận hành và sửa chữa | Tạo và phân công phiếu sửa chữa | US-02 | Là quản lý, tôi muốn hệ thống phải có tính năng tạo và phân công phiếu sửa chữa cho từng kỹ thuật viên, để có thể quản lý từng nhiệm vụ, quá trình, kết quả và chất lượng của từng kỹ thuật viên |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Testable | Do giá trị của US-X đang còn mơ hồ, không rõ ràng, Developer sẽ không biết thế nào là “tốt hơn” trong US-X |
| Small | Do US-X đang thực hiện quá nhiều công việc dẫn đến US bị to ra khó ước lượng công việc hoàn thành trong sprint |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là kỹ thuật viên, tôi muốn hệ thống phân công phiếu sửa chữa cho và tự động cập nhật điểm đánh giá cho kỹ thuật viên, để kỹ thuật viên có thể nhận việc, tiến hành công việc, và đánh giá chất lượng sau khi hoàn thành |
| US-X2 | Là kỹ thuật viên, tôi muốn hệ thống theo dõi tình trạng điều hòa qua cảm biến IOT, để có thể theo dõi tình trạng của điều hòa hiện tại và có phương án sửa chữa |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Do việc quản lý kỹ thuật viên và linh kiện là cần thiết nhất để có thể tiến hành tìm kiếm và phân công nhiệm vụ cho kỹ thuật viên đồng thời đưa ra linh kiện thay thế phù hợp sẵn có trong từng trường hợp của từng tình trạng sửa chữa. |
| US-02 | Must | Do việc tạo phiếu sửa chữa là nhiệm vụ chính của cả 1 ứng dụng nên nó trở nên một trong những US quan trọng nhất. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Tôi là kỹ thuật viên, muốn xem chi tiết phiếu sửa chữa đã đăng nhập và biết phiếu sửa chữa của mình | Bấm nút xem chi tiết phiếu sửa chữa | Hệ thống sẽ kiểm tra kỹ thuật viên đã đăng nhập rồi và có quyền xem phiếu. Sau đó, hệ thống sẽ điều hướng vào giao diện thông tin chi tiết của phiếu sửa chữa đó |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền | Hệ thống sẽ thông báo “Bạn không có quyền xem phiếu sửa chữa này” và thoát ra màn hình chính của ứng dụng. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là các tiêu chí chấp nhận được đưa ra trong phạm vi của 1 chức năng để đánh giá các quy tắc và yêu cầu của chức năng đó đã hoàn thành chưa, còn DoD là định nghĩa hoàn thành được viết ra đầu sprint trong phạm vi của tất cả các chức năng trong sprint đó được coi là hoàn thành.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Do US-01 cần quản lý kỹ thuật viên và linh kiện, có thể phải dựa vào một số quy tắc phân loại và tìm kiếm |
| US-02 | 8 | Do US-02 có khối lượng lớn hơn với việc phải tạo và phân công cho từng kỹ thuật viên phù hợp nên sẽ phải có các quy tắc đặc biệt |

Planning Poker (thẻ 5, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên hỏi lại lý do lại có thể SP chênh lệch lớn thế kèm với theo dõi quy tắc nghiệp vụ. PO sẽ làm rõ các điểm chưa rõ về quy tắc, về sự mơ hồ và tiến hành plainning poker lại để có thể tìm ra mức SP đồng nhất giúp team developers làm việc hiệu quả hơn và tránh trễ tiến độ của cả 1 sprint.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Lấy tổng SP của 3 sprint trước chia trung bình 3 sprint đó để ra được mức SP tham khảo cho sprint 4 (29 + 31 + 30) / 3 = 30 => Velocity trung bình là: 30 story point |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Team có 5 developer làm full sprint: 10 x 5 = 50 ngày Team có 1 developer làm 2 ngày: 2 ngày Tổng team: 6(Người) - 52(Ngày) => Số SP cam kết tương đối là: 26 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1:3 SP, B2: 8 SP, B3: 5 SP, B4: 8 SP => Tổng SP: 24 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thành cơ bản ứng dựng có thể tạo và phân công phiếu cho kỹ thuật viên cho phép họ nhận thông báo xem chi tiết phiếu kèm dữ liệu thông số điều hòa cần sửa, ngoài ra cần hoàn thành việc xác minh kỹ thuật viên bằng tính năng đăng nhập bằng mã OTP |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng giao diện xem chi tiết từng phiếu nhiệm vụ | UI/UX | 4 giờ |
| Hoàn thiện xây dựng hệ thống đối tượng, thuộc tính cho cơ sở dữ liệu để có thể lưu trữ dữ liệu có quan hệ với nhau | Database | 5 giờ |
| Xây dựng bộ unit test kèm theo test các trường hợp lệ, ngoại lệ, trường hợp biên của quy tắc nghiệp vụ | Testing | 5 giờ |
| Tổng giờ công | Development | 14 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế: 28 Lý tưởng: 18,6 Chênh lệch thực tế với lý tưởng là: 9,4 SP => Đội đang Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu bất thường trên biểu đồ là ở ngày 2 khi khối lượng công việc không hề giảm. Rủi ro ở đây có thể là: Do ban đầu User Story không được rõ ràng còn mơ hồ hoặc thiếu quy tắc nghiệp vụ dẫn đến việc team làm việc thiếu hiệu quả phải quay lại chốt lại quy tắc mới làm tiếp ảnh hưởng đến tiến độ. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Developers | Stackholders | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO sẽ xem xét đề xuất của Stakeholder đưa vào product backlog và thảo luận để gắn nhẵn MoSCoW cho đề xuất đó, đồng thời sắp xếp lại product backlog để thuận tiện cho buổi họp đưa ra sprint backlog cho sprint tới